西牯岭矿业建筑骨料运输专用廊道工程

监  理  招  标  文  件

招标项目：庐山市西牯岭矿业建筑骨料运输专用廊道工程

招  标  人：庐山市西牯岭新材料有限公司（章）

法定代表人：刘佐军（章）

联  系  人：李先生电话：13205806688

编制时间：2023年10月17日

目 录

第一部分 监理投标须知	3

第一节  前附表	3

第二节  综合说明	4

一、总     则	4

二、招标文件	6

三、投标报价	7

四、难点、重点监理措施	7

五、投标文件的编制	8

六、投标文件的递交	9

七、开    标	10

八、评     标	12

九、授予合同	16

第三节  合同主要内容	17

一、监理大纲	17

二、监理合同价款与支付	19

三、工程检测	19

四、保修目标控制	19

第四节  技术规范	20

第五节  招标投标各种文件格式	20

第六节  图纸和技术资料	20

第二部分  评标办法（略）其他事项	21

第三部分 投标文件技术标格式	24

法定代表人资格证明书	26

授 权 委 托 书	27

监理目标控制承诺书	29

投 标 监 理 单 位 概 况	29

第四部分 投标文件商务标格式	31

投     标    书	33

投  标  商  务  承  诺  书	35

企业近60个月所承接的已竣工监理项目表	36

企业近60个月所承接的在监监理项目表	37

参与投标总监理工程师简历表	38

投入本项目的主要监理人员表	39

第一部分 监理投标须知

第一节  前附表

| 工程名称 | 庐山市西牯岭矿业建筑骨料运输专用廊道工程监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 江西省九江市庐山市温泉镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程立项批准文件 | 江西省企业投资项目备案书（2020-360483-57-03-054304） |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 |
|  |  |  |  |  | 工程总投资 |  |  |  |  | 1.0亿元 |
|  |  |  |  |  | 本工程监理费控制价 |  |  |  |  | 50万元 |
| 建筑面积 | 占地120亩，建设绿色环保砂石骨料运输廊道一条，水平长度约5.89KM，建成后年输送量2500万吨。 |  |  |  | 结构类型及 层 数 |  |  |  |  | 砼箱涵及钢结构 |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |  | 质量目标 |  |  |  |  | 合格 |
| 计划工期 | 2023年11月15日开工，2024年08月15日竣工，工期270(具体工期与施工同步）日历天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位资质等级要求 | 工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质 |  | 投 标 保 证金数额 |  |  |  |  |  | 无 |  |
| 购 买 招 标 文 件 | 时间 | 2023年10月23-25日 |  | 地点 |  |  | 招标人工程部 |  |  |  |
| 现场踏勘 | 时间 |  |  | 地点 |  |  | 不组织，自行踏勘 |  |  |  |
| 招标答疑会 | 时间 |  |  | 地点 |  |  | 不召开，如有疑问网上提出，招标人统一回复。 |  |  |  |
| 投 标 文 件 份 数 | 技术标正本一本，副本二本； 商务标正本一本，副本二本； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 文 件 递 交 | 受理单位 | 招标人工程部 联 系 人：桂紫莹13667920623 邮箱XGLGCB@qq.com |  |  |  | 地点 | 江西省九江市庐山市星子镇工业园廖华池路江西天然石业有限公司西牯岭公司三楼工程部 |  |  |  |
| 投 标 截 止 时 间 | 2023年11月3日 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开 标 会 | 时间 | 2023年11月6日 09:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点 | 招标人会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | 企业自筹 |  | 资金到 位情况 |  |  |  |  | 已到位 |  |  |

第二节  综合说明

一、总  则

#### （一）工程概况

1、工程监理招标范围

完成从施工阶段至工程缺陷责任期满为止的全过程监理。

2、监理工程的现场施工条件

（1）建设用地面积：占地120亩，建设绿色环保砂石骨料运输廊道一条，水平长度约5.89KM，建成后年输送量2500万吨。

（2）场地三通一平已完成。

（3）有关勘探资料：已完成。

（4）施工图纸设计和审查、备案情况（适用于与施工同步招标的项目）与施工同步。

3、上述工程按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和国家、省有关招标投标法律、法规、规章以及江西省建设厅有关招标投标的规范性文件等规定进行监理招投标，并得到庐山市建设工程招标投标办公室（以下简称招标办）的许可，现通过公开招标方式择优选定监理单位。

#### （二）资格条件：

1、参加投标的投标人必须具有独立法人资格和具备工程监理综合资质或建筑工程监理甲级监理资质等级要求。

2、为具有被授予合同的资格，投标人所提交的资格文件中应包括下列资料：

（1）监理资质证书原件、营业执照（加盖企业公章的扫描件或复印件）。

（2）项目总监（国家注册监理工程师）资格证书。

（3）外埠来赣监理单位还应持有江西省建设行政主管部门办理的进赣相关材料。

（4）详见招标文件其它需要说明事项。

3、投入本项目的常驻监理人员表（组织机构）要求：总监理工程师1名，房建专业国家注册监理工程师；总监理工程师代表1名，房建省级及以上监理工程师（房屋建筑专业），其他监理工程师（员）2名（其中机电安装专业1名，监理员（兼安全员）1名），必须持证上岗并按4人计算监理人员配套报价及得分。其他人员由投标人自行配置。

4、不允许联合体参加投标。

#### （三）资格后审：符合前项资格条件的投标人资格后审均为合格投标人。资格后审不合格的，投标无效，退回投标文件。

（四）投标人资格预审合格后，在投标截止期前，因故需更换法定代表人、法定代表委托代理人、组织机构【指项目总监理工程师、总监理工程师代表、注册监理工程师、项目监理工程师（员）】须书面通知招标人，并得到招标人同意后（法定代表人变更除外），报分管招投标监督机构备案，如投标人未按上述规定办理变更手续，变更无效，不可抗力情况除外。

（五）本招标工程的投标有效期为90天（日历天），招标人应当在投标有效截止时限30日前确定中标人。投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

### 二、招标文件

#### （六）招标文件的解释：招标文件的解释权归属招标人。投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后3日内以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，并在招标答疑会后将书面答复送至所有投标人。

#### （七）招标文件的编制责任与组成

1、招标文件由招标人或者受其委托的招标代理机构编制，其编制责任由招标人承担，招标代理机构应根据委托合同承担相应法律责任。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

3、招标文件包括本文件及所有按第（七）条发出的补充通知和第（十二）条所述的招标答疑会记录。

#### （八）招标文件的修改

1、在投标截止日期3天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将以书面方式发给各投标人，补充通知作为招标文件组成部分，对投标人起同等法律约束作用。

#### （九）招标文件备案：监理招标结束，按《江西省建筑管理条例》规定，招标人把中标等文件及合同送至县级以上有直接管辖权的建设行政主管部门的招投标监管机构备案。

### 三、投标报价

#### （十）投标报价

1、监理投标报价应是招标文件所约定的监理招标范围内全部工作内容的价格体现。

2、本工程监理服务费取费方式：本工程采用市场调节价的办法计取，招标人应合理根据市场及人员配置情况计算价格，不得盲目压价。

3、投标报价：招标人提出的本工程监理服务费最高限价为伍拾万元。投标人应合理报价（报价方法：按招标人要求配置的常驻监理人员个数每人每月计费合计，加上投标人的每月税管费及利润等于投标人的每月投标报价，乘上9个月工期即为投标人的本工程总监理服务费），投标人报价超过最高限价的，做无效标处理。

4、监理收费调整：非监理单位原因造成工程停工，按招标人的签证协商进行调整。

### 四、难点、重点监理措施

针对本项目具体情况，招标人提出下列工程中存在的重点和难点问题，由投标人在技术标中提出监理措施：由投标单位根据项目自行编制。

### 五、投标文件的编制

#### （十一）投标人投标文件的组成

1、商务标部分应包括下列内容：

（1）投标书；

（2）投标商务承诺书；

（3）监理项目组织结构：总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员；

（4）总监理工程师履历、业绩，诚信承诺；

（5）近60个月监理项目业绩表（包括已竣工监理项目和在监理项目）；

（6）参与本工程招标计分的各种证书、证件的复印件加盖单位公章与商务标装订成册；

2、技术标部分应包括下列内容：

（1）法定代表人资格证明书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）监理项目控制承诺书；

（4）监理大纲：包括质量、进度、投资控制目标及措施；

（5）对重点、难点问题的监理方法、对策和措施；

（6）检测设备及手段；

（7)合理化建议；

（8）投标监理单位概况；

（9）投标人提供《投标资格审查表》的复印件并加盖单位公章；

（10）其它需要提供的资料；

3、本次工程招标要求各投标人提供上述投标文件内容的：

（1）商务标部分：（1）（2）（3）（4）（5）（6）项材料。

（2）技术标部分：（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）(10)项材料。

4、投标人应使用我省2013年招标投标示范格式文本填写，如相关内容不够填写时，由各投标人自行添补。

#### （十二）现场踏勘与招标答疑会：不组织

#### （十三）投标文件的份数和签署

1、投标人按本文件第（九）条规定，编制技术、商务投标文件“正本”各一份和投标须知中所要求份数的“副本”，并标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件(含技术、商务标两部分)正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，技术和商务标均应由投标人加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人委托的代理人的印章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。

### 六、投标文件的递交

#### （十四）投标文件的密封与标志

1、要求各投标人将商务标和技术标分别密封。每个投标人应按要求递交二个投标文件密封袋，其中所有技术标专用格式正、副和监理大纲正、副本及有关资料装在技术标密封袋中，商务标专用格式正、副本与其它投标文件材料装在商务标密封袋内；商务、技术标内容较多时，可将技术、商务标文件分别包装在二个或二个以上的密封袋内；

2、所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注明开标时间前不得开封。

3、所有封袋上都应写明投标人的名称、地址、邮政编码。

4、所有密封袋密封口由投标人密封，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章和法定代表人或委托代理人的印章。

5、投标文件（技术标和商务标）不能相互错装密封袋。

如果投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

6、电子化招投标的按系统要求进行。

#### （十六）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。招标人在接到投标文件时应在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（七）条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。 在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止日期。

3、超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒绝并当场退还投标人。

4、招标人误收了按规定应当拒收的投标人的投标文件，在查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。

#### （十七）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知补充文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按本文件第（十四）条规定的要求、密封、标志、盖章和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

3、投标文件递交截止时间以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收报有关监督部门视同违约处理，给予不良记录并向社会公布。

### 七、开    标

#### （十八）开标：在规定的开标时间内开标，开标时，招标代理人派员到现场进行开标管理。

#### （十九）开标、评标会程序

合理低价法：

（1）宣布主持人、唱标人、监标人、记录人；

（2）宣布开标纪律和注意事项；

（3）介绍评标委员会的组成；

（4）宣布评标原则，简述评标办法；

（5）介绍参加开标会的有关投标人投标情况；

（6）查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书是否有效；查验法定代表人或法定委托代理人证件或委托书证件；查验各投标人的监理资质证书、外埠来赣投标备案通知材料、投标保证金凭证原件；企业营业执照（加盖企业公章的扫描件或复印件）。

（7）采用资格后审的,先将各投标人的资格标送专家评审；

（8）现场宣布资格标评审结果；

（9）招标人开启和查验各投标人技术标文件签章是否有效，有效标送评标委员会评审；

（10）开启商务标，查验并展示各投标人参与计分的材料原件或证书原件。

（11）将技术标合格的投标人的商务标及预计分送评标委员会评审，评标委员会按评标办法的规定内容审核综合素质得分及商务报价得分；

（12）评标委员会按总得分由高至低排序，推荐中标人或中标排序人，并签名确认；

（14）公布总得分，宣布中标人或者中标排序人；

（15）宣布开标、评标会结束。

### 八、评     标

#### （二十）评标

1、评标工作

（1）招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十、二十一条和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和七部委令第12号规定组成评标委员会，按招标文件规定的评标办法进行评标。

（2）投标文件存在违规内容的，按无效投标文件处理；

（3）委托代理人、投标文件有下列情况之一者，招标人或者招标代理机构应当拒收或者退回投标文件：

①投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

②投标文件未按招标文件要求密封的；

③外省进赣投标企业未办理进赣备案手续的；

④法定代表人的委托代理人不是本投标单位职工的；

⑤注册监理工程师受聘单位与投标人不符的。

（4）投标人或投标文件有下列情况之一的，取消投标资格，中标的取消中标资格：

①有违反《中华人民共和国招投标法》第50条、第52条、第53条、第54条、第55条、第57条规定的；

②有违反《工程建设项目施工招标投标办法》七部委局令第30号第69条、第71条、第74条、第75条、第76条、第80条规定的。

③其他违反法律、法规、规章规定的。

（5）法律、法规、规章规定的其他重大偏差。非重大偏差的其他偏差均属于细微偏差。

2、评标方法：

本工程参照《江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标评标办法》，采用合理低价法评标。

1、投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会应否决其投标。

2、评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人报价，可能低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3、具体办法：（1）评标委员会将根据招标文件的要求和投标文件提供的材料采用合理低价法评标，总分为100分，其中技术评分权重占30%，商务评分权重占70%。

(2)技术评分：技术分评价采取百分制评分方式，技术评分总分值100分。

| 技术评审内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 监理目标、监理内容、监理工作程序、方法和重点、难点、合理化建议 | 40 | 本项目满分40分。 监理目标、内容全面，程序、方法、建议合理，完全满足采购文件要求30分≤得分＜40分； 监理目标、内容较全面，程序、方法、建议能涵盖工程需要24分≤得分＜30分； 监理目标、内容、程序、方法、建议基本可行18分≤得分＜24分。 |
| 总监理工程师具有工程类其他专业执业资格以及业绩任职经历 | 30 | 满足招标文件要求得12分，每有一个执业资格加2分，高级工程师加4分，最高得分20（提供相应的证书）。 任职经历10分：相关监理经历丰富8.5分≤得分＜10分；较好7.5分≤得分＜8.5分；一般6分≤得分＜7.5分。 |
| 现场配备的监理人员专业配置合理 | 20 | 监理人员专业配置能满足工程监理需要，专业力量强，经验丰富，18分≤得分≤20分； 监理人员专业配置基本满足工程监理需要，专业力量较强，得：14分≤得分＜18分； 监理人员专业配置一般，专业力量一般，得：12分≤得分＜14分。 |
| 主要检测设备 | 10 | 凭监理单位提供的加盖单位公章原始发票复印件计分。配置充分合理8分≤得分＜10分；较好6分≤得分＜8分。一般5分≤得分＜6分。 |

注：评标委员会可根据标的物的属性作适当、均衡的修改。

- 商务评分：商务分评价采取百分制评分方式，商务评分总分值100分。

| 商务评审内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标人资质 | 5 | 本项满分5分(提供有效的工程监理企业综合资质综合资质5分，甲级3分) |
| 工程业绩 | 10 | 满足招标文件要求业绩7分，每增加一个业绩加1分，最高得分10分。 |
| 企业荣誉 | 15 | 提供60个月内三个企业获取项目奖项，获国优（鲁班奖、钢结构国家金奖）每项计6分，省优每项计3分。（每个项目只计最高奖项）最高得分15分。 |
| 报价合理性 | 70 | 以合格投标人的报价为基础，有效报价最低者计为70分；次低价者计为65分，依此累推，级差为5分。评审小组根据报价评审权重计算出报价合理性评分 |

备注：评审小组根据技术、商务和价格评审权重计算出综合评分，根据分值推荐报价人排序。

（5）报价得分计算精确到小数点后两位。投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价单位为人民币元。

3、评标委员会的组成按下列方法进行。

本工程评标委员会共设置5人，由招标人选定。

4、本工程采用下列第(1)方法确定中标人：

（1）招标人委托评标委员会直接确定中标人；

（2）招标人根据评标委员会的评标报告所推荐的中标排序人（共推荐三名）确定中标人；

5、本工程的定标原则按下列(1)条执行：

（1）采用合理低价法，招标人委托评标委员会直接定标，得分高者为中标人；

（2）采用综合评估法，得分高者为第一中标人排序，依此类推；

#### （二十一）投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查，评价和比较，评标委员会可以要求有关投标人澄清其投标文件部分内容，有关澄清并要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

### 九、授予合同

#### （二十二）中标

1、招标人确定中标人后，应报分管监督的招投标管理机构签收，并于七日内向中标人发出“中标通知书” ，同时将中标结果书面通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

2、不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因作出任何解释。

3、中标人确定后，招标人在办理招投标备案时，应将工程的中标情况及总监理工程师在江西省工程建设合同信息管理系统上公布，接受社会的监督。

4、中标人收到中标通知书后，应在七天内与招标人签订监理合同。

5、对中标人的其它约定（1）常驻本工程的监理人员每周监理在现场时间不得少于6个日历天，每天不得少于8小时，总监每周在现场不得少于2个日历天，且不得无故缺席每周例会及其他必要的会议。招标人对常驻监理人实行点到制，每缺席一次，罚500元/人/次。（2）投标时的人员要求是最低人员要求，全面开工时，如果监理人员不足，须按招标人要求增派相关的监理人员；否则招标人将进行相应的处罚，具体处罚方式在监理合同中约定。（3）不得违法转包和分包。

#### （二十三）合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签订监理合同。

2、中标人逾期未同招标人签订合同，招标人将取消中标人的中标资格，招标人将有权依法依序另行选择其它中标排序人中标；

3、招标人与中标人均应忠实履行合同，当发生合同当事人不履行合同（含招标人不按合同约定支付工程监理费），债权人可要求担保人承担担保金额的全部担保责任。

4、设计变更的工程量增减的合同价监理费调整在合同中约定。

5、招标人与中标人签订的合同应按规定报项目分管的招标办备案。

## 第三节  合同主要内容

监理合同应采用《建设工程委托监理合同》（GF-2000-0202）示范文本。

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出的合同协议条款主要内容，涉及投标人的条款在投标文件中进行承诺。

### 一、监理大纲

#### （一）进度计划目标控制

1、投标人应将工程的施工组织设计作为目标控制的主要内容，若有不完善之处，监理单位在审议施工组织设计时可要求施工单位修正，修正后的施工组织设计交招标人批准施行。

2、监理工程师以批准的进度计划组织施工为控制目标，对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时，监理工程师应要求施工单位提出改进措施，确保进度目标的实现。

#### （二）工程价款目标控制

1、工程款预付目标控制：无

2、工程款支付（每二月支付一次）：具体按监理合同的约定执行。

3、工程款支付目标控制：按监理合同的约定执行。

#### （三）工程质量目标控制

1、本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，监理单位应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据进行施工监理。

2、现场监督施工方按施工合同约定的工程质量标准为监理质量目标。

3、如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，应要求施工方反工，直至达到合同约定条件，并由施工方承担反工费用。反工后仍达不到约定条件，应继续反工到约定条件或合格标准。

4、因建设方原因达不到质量等级约定条件，由建设方承担反工的经济支出，工期相应顺延。

5、给建设方造成损失的，监理方承担连带责任，造成经济损失的，承担连带赔偿责任。

#### （四）工程安全目标控制

按《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规规定的手段和方法，对施工方安全生产、文明施工进行严格监督管理。

监理招标若在施工招标前进行，监理单位应根据本省现状和实际及工程特点，编制预控目标监理大纲，在确定施工单位后，有针对性的修正监理大纲。

#### （五）工程监理资料存档与备案

严格依据监理制度，完整、真实的向招标人递交工程监理存档和备案资料，严禁资料编制弄虚作假。

二、监理合同价款

（六）监理合同价款的确定及调整

中标人的监理投标报价即为中标价，中标价即为合同价，任何一方不得违法擅自改变，属允许范围内的价格调整由甲、乙双方依法按规定在监理合同协议条款中具体明确。

### 三、工程检测

#### （七）工程常规检测设备和工具

设备的种类、规格、数量、单价，列在投标文件附表中。

#### （八）工程检测目标控制

检测方法与手段，检测点检测时间段检测目标值，检测记录。

### 四、保修目标控制

#### （九）保修目标控制

1、监督施工方应按《建设工程质量管理条例》国务院令第279号和《房屋建筑工程质量保修办法》建设部令第80号规定依法对本工程进行保修。

2、建设、施工双方在签订施工合同时必须按国家建设部、国家工商行政管理局推行的《房屋建筑工程质量保修书》示范文本签订保修书，保修期从工程竣工验收合格之日算起。

3、保修期限执行《建设工程质量管理条例》国务院令第279号。保修费用执行《建设工程质量保证金管理暂行办法》建设部建质[2005]7号。按国家规定并在工程质量保修书中具体明确。

第四节  技术规范

本工程要求投标人在监督工程中严格执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地方标准对施工企业进行监理，并严格遵守旁站制度。

一、本工程采用的技术规范

执行与本工程相关的现行国家标准、规范、施工图集。

二、对材料的质量和试验要求

所有材料必须提供合格证，国家有规定要求进行检测和复试的，必须按规定要求进行检测和复试，经试验合格后方可使用。

三、对施工工艺的特殊要求

符合国家验收标准。

## 第五节  招标投标各种文件格式

采用《江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标示范格式文本》

第六节  图纸和技术资料

（适用于与施工同步招标的项目）

详见招标人提供的施工图纸和技术资料。

| 其它需要说明的事项： 一、注意事项： 1、本项目采用“不见面开标”系统开标，投标企业不需要到场参加开标会，各投标企业的法定代表授权委托代理人无需到开标现场参与本项目开标活动。委托代理人必须是投标企业本单位职工，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标企业自行承担。一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需将法人授权委托书、本人身份证、劳动合同及近6个月（2023年3月-2023年9月）在本企业缴纳的社保缴费证明材料（提供加盖单位公章的社会保险网页截图或加盖社保部门公章的社保证明以及单位缴纳社保明细）原件扫描件放入投标文件中。 2、、投标人对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至招标人处。 3、专家在评标过程中出现质疑投标人时，需要进行询标环节。专家提出纸质质疑说明递交给招标代理人，投标人应在规定时间内进行答疑澄清，并将答疑澄清内容加盖投标人公章及法人章后发给招标人。 4、意外情况的处理： （1）、不可抗力（地震、洪水、大面积停电等）原因导致开标活动无法正常进行的。出现上述所列情形，不能及时解决的，应由项目实施主体、招标代理人及时进行协商。可以采取以下办法处理：项目暂停开标，待恢复运行后另行通知开标。 二、本工程采用资格后审，投标人所提交的资格标所有证件扫描件放入投标文件签章，必备的资格条件： （1）法定代表人证书及本人身份证（或法人授权委托书及委托代理人身份证）； （2）企业营业执照（副本）； （3）监理资质证书（副本）； （4）总监理工程师国家注册证书（房屋建筑工程专业）、资格证书及本人身份证； （5）参与本项目的其他监理工程师资格证书（总监代表（房屋建筑）1名、机电安装1名，提供国家注册监理工程师注册证书或省级及以上部门核发的监理工程师岗位证书）；监理员1名（提供省级及以上有关部门核发的监理员岗位证书或监理工程师岗位证书或国家注册监理工程师注册证书）； （6）省外进赣的建设工程监理企业应根据《关于省外进赣建设工程企业实行信息登记管理的通知》规定在“住建云信息登记系统”办理有效的企业进赣信息登记，且本项目拟派人员均须为进赣备案人员,开标时提供江西住建云平台“企业进赣信息及拟派人员进赣信息”查询截图复印件并加盖单位公章； 三、投标本工程业绩要求：监理过工程总投资不少于10000万元类似或房建项目监理业绩。根据《江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标管理实施办法》赣建招标【2012】18号要求，投标单位所提供的业绩材料必须是2个（开标之月前60个月内）监理过（含在监工程）的项目的主要施工图、竣工验收备案表（单项专业工程可提供竣工验收报告书）、监理合同原件、中标通知书或建设工程直接发包告知表原件中的2种或者2种以上资料。 四、评标原则：当投标人前三名综合分得分出现相同的情况时，由招标人确定中标排序并确定中标人。 五、资格后审材料和投标文件提供四份（二正二副）装订成册的纸质文件由中标单位在中标公示期满后三天内递交到招标代理机构。 六、招标文件中的内容与其它需要说明事项不符之处以其它需要说明事项为准。其他未尽事宜详见合同。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 | 法定代表人 （章） | 招标 代理单位 | 法定代表人 （章） |

# 第三部分 投标文件技术标格式

(正、副)本

监理招标投标格式文本九

江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标

投  标  文  件

（技术标专用格式）

投标项目：

投标单位：                    （章）

法定代表人：                    （章）

联  系  人：         电 话：

投递日期：

江西省建设工程招标投标办公室印制

二 ○ 一 三年

投标文件技术标的编制说明

1.投标文件技术标应应满足招标文件的要求，并包括下列内容：

①法定代表人资格证明书；②法定代表人授权委托书；③投标联合体各方共同投标协议书；④辅助资料表(表一至表四)；⑤投标人提交投标资格审查表的复印件；⑥投标保证金提交凭证的复印件；⑦工期、质量、进度、安全等控制目标承诺书；⑧监理大纲（由投标人按招标文件要求自行编制）；⑨重点、难点监理措施；⑩合理化建议；招标人在招标文件中要求提供的其它材料；

2.投标企业在填写本文件时必须认真、详细，投标文件中所承诺的内容均是中标后甲乙双方签订合同的依据；

3.本技术标专用格式与监理大纲及有关资料装订成册。不够用时可由投标单位按标准格式自行复制；

4.本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

## 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄:       职务：

系                                 的法定代表人。为监理                                        工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日    期：      年    月

## 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我              （姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （招标单位）的                  工程的监理投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：      性别：        年龄：

单位：     部门：     职务：

代理人无转委权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人:(签字或盖章)

日期：       年     月    日

## 监理目标控制承诺书

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进度目标控制 |  |
| 2 | 质量目标控制 |  |
| 3 | 工程投资目标控制 |  |
| 4 | 安全生产、文明施工目标管理 |  |
| 5 | 工程合同管理 |  |
| 6 | 其它承诺 |  |

投标单位（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 投 标 监 理 单 位 概 况

（表一）

| 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成 立日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 质 等 级 |  |  |  | 外来监理企业批准投标手续办理情况 |  |  |  |  |  |  |  | 企 业 性 质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 职 工 总 数 |  | 人 | 其中技术人员 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中注册监理师 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教授级高工 |  |  | 高 工 | 工程师 |  |  | 助 工 |  |  | 工民建 |  |  | 水电暖 |  | 其它 |  |
| 公司自有主要检测设备 | 名称 |  | 自有 或 租赁 |  | 型号 |  |  | 数量（台） |  |  | 用 途 |  |  | 制造国或产地 |  |  | 制 造 年 份 |  |  |

投入本项目的检测设备和工具目录表

（表二）

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 制造年份 | 自有或 租赁 | 检测内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应根据工程项目的需要投入检测设备和工具。

# 第四部分 投标文件商务标格式

(正、副)本

监理招标投标格式文本十

江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标

投 标 文 件

（商务标专用格式）

投标项目：

投标单位：               （章）

法定代表人：                 （章）

联  系  人：        电 话：

投递日期：

江西省建设工程招标投标办公室印制

二 ○ 一三年

投标文件商务标的编制说明

1.投标文件商务标应包括下列内容：

①投标书；

②投标承诺书；

③参与工程投标计分的各种证书（复印件）。

2.投标文件商务标均采用本标准格式；

3.投标报价的价格均以人民币表示（投标清单报价表）；

4.投标企业在填写文件时必须认真、详细，投标文件中的内容均为中标后甲乙双方签订合同的依据；

5.本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

## 投     标    书

（招标单位）                      ：

1.根据已收到的                                 工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，愿以人民币（大写）：                                            元

（小写）：                            元的总价承接本招标范围内的全部工程监理（后附报价表）。

2.如果我方中标，我方将在规定的时间内按中标价同贵方签订监理合同，如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

3. 如果我方中标，我方将按照招标文件和中标通知书及本投标文件的内容签订合同，并承诺在工程监理中忠实履行合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

开户银行地址：

电    话：

日    期：     年    月    日

西牯岭廊道工程监理投标清单报价

| 序号 | 清单名称 | 工程量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 每月监理费用 |  |  | 元/月 |  |
| 1、 | 总监理工程师费 | 1人 | 元/人.月 |  |  |
| 2、 | 总监代表（土建监理工程师）费 | 1人 | 元/人.月 |  |  |
| 3、 | 机电监理工程师费 | 1人 | 元/人.月 |  |  |
| 4、 | 监理工程师（员）费 | 1人 | 元/人.月 |  |  |
| 5、 | 投标人利润及税管费 | 1月 | 元/月 |  | 含税率*%； |
| 二、 | 廊道工程监理服务费合价 | 9个月 |  | 元 | 每月监理费*工期暂定9个月。包含所有费用。 |
| 三、 | 优惠后监理费总价 | 元 |  |  |  |

投标单位(章)：

法人代表(签章)：

日期： 年 月  日

## 投  标  商  务  承  诺  书

| 序号 | 承 诺 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | 诚信承诺：如果本单位中标，将忠实履行监理合同，严格执行监理大纲及国家标准、规范（规程），实现质量、进度、付款、安全等控制目标。未经业主同意不更换项目总监理工程师 |  |
| 3 | 实行监理工程担保的监理工程担保费用 | 元 |

注：1、中标后，本承诺书作为签订监理合同的依据。

2、监理工程担保的费用不得超过招标文件的约定。

投标单位（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）

日期：       年    月   日

## 企业近60个月所承接的已竣工监理项目表

| 工程名称与地点 | 建筑 面积 | 结构 | 层数 | 竣工日期 | 获奖 情况 | 总监姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：竣工日期在开标之日前60个月内

## 企业近60个月所承接的在监监理项目表

| 工程名称与地点 | 建筑 面积 | 结构 | 层数 | 开工日期 | 主体 情况 | 总监 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：主体情况是指主体工程是否竣工或完成阶段

## 参与投标总监理工程师简历表

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从 事 项 目 监 理 年 限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册监理工程师证书证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诚信承诺 | 如果中标，本人愿忠实履行监理合同，讲职业道德，严格执行监理大纲和国家标准、规范（规程），实现监理项目各项控制目标。 总监签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近60个月监理工程情况（含正在监理工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 建 设 规 模 |  |  |  | 监理工程 开竣工日期 |  |  |  |  |  |  | 工程质量 |  |  | 近60个月获奖情况 |  |  |  |
| 目前监理 工程个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目前监理工作量（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 投入本项目的主要监理人员表

（组织机构）

|  | 监理人员 | 姓 名 | 专业 | 职 称 | 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场监理人员组织结构 | 总监理 工程师 |  |  |  |  |
|  | 总监理 工程师 代表 |  |  |  |  |
|  | 注 册 监 理 工 程 师 |  |  |  |  |
|  | 监 理 员 |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |  |

注：总监代表不设置的不填。